### School Drive

Plano de Iteração

# 1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 6/10/2014 |
| * Alterar Plano projeto * Criar Plano de Interação E1 * Lista de Itens * Refinamento requisito para Entrega * Refinamento requisitos de Cadastro | 13/10/2014 |
| * Implementação Alocar professor disciplina * Cadastro Semestre * Cadastro Disciplina * Cadastro Curso * Alocar professor disciplina | 20/10/2014 |
| Final da Iteração | 27/09/2014 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

* Refinar os requisitos de cadastro e de Entrega e Implementar e testar
* Alterar Plano de Interação, Lista de Itens, Plano de Projeto

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Alteração Plano de Projeto | Alta | 2 | Iniciado | E1 | Adriano | 2 | 2 |
| Criação do Plano de Interação E1 | Alta | 3 | Iniciado | E1 | Adriano | 4 | 4 |
| Alteração Lista de Itens | Alta | 3 | Iniciado | E1 | Adriano | 4 | 4 |
| Refinamento Requisitos de Cadastro | Alta |  |  |  | Geraldo |  |  |
| Refinamento Requisito de Entrega | Alta | 2 | Iniciado | E1 | Adriano | 2 | 2 |
| Implementação dos Requisitos de Cadastro | Alta | 10 | Iniciado | E1 | Adriano | 15 | 16 |
| Implementação dos Requisitos de Entrega | Alta | 10 | Iniciado | E1 | Adriano | 10 | 10 |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Acesso à internet no laboratório da disciplina | Não resolvido | Fazer os commits 12 horas antes do início de cada aula, para não correr o risco de não entregar formalmente os artefatos. |
|  |  |  |

# 5. Critérios de Avaliação

## Toda a infraestrutura do projeto deverá estar pronta na data estimada.

## O Documento da Plano da interação Atual deverá conter os principais requisitos, separados por estimativa de entrega (release).

## Os Requisitos com prioridade alta (exceto cadastros e login) deverão ser apresentados ao final da iteração

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Validar a Documentação junto com Entrega Funcional |
| Data da Avaliação 1 | 29/27/2014 |
| Participantes | Adriano, Geraldo e Jarley |
| Status do Projeto | Iniciado |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

N/A

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

N/A

## Avaliação X Resultados de Testes

N/A

## Outras Avaliações e Desvios

N/A